附件3

2023年土地整治复垦安全生产监督检查计划

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要指示精神和中央决策部署，按照《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等法律法规以及《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）、《重庆市安全生产年度监督检查计划编制实施细则》（渝安委〔2018〕3号）等文件规定，强化安全红线意识，促进企业安全健康发展，结合行业工作实际，制定2023年监督检查计划。

二、工作目标

全区2023年土地整治复垦工程不出现重大安全事故。

 三、监督检查人员及分工

从事土地整治复垦安全管理监督检查工作人员有3人，分别是：王静、张秋佳、王国华，监督检查人员的具体检查工作安排在现场检查方案中进行明确。

 四、监督检查工作日

2023年总天数为365天，其中法定节假日116天，工作日249天。

（一）总法定工作日：3人×249天=747天。

（二）监督检查工作日：12天。

（三）其他执法工作日：25天，生产安全事故调查和处理共计5天；安全生产举报查处共计5天；参与管委会及有关部门、上级安全监管执法机关组织的安全生产专项行动共计5天；重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改共计10天。

（四）非行政执法工作日：710天，包括学习、培训、考核、会议、人事管理、日常工作事务共计622天；病假、事假共计26天；公务员法定年休假、探亲假、婚（丧）假共计35天；参加党群活动共计27天。

五、监督检查计划的主要内容

（一）计划检查内容。

2023年预计土整项目2个，复垦项目2个，施工单位4个，主要涉及行业为土地整治、农村建设用地复垦。

1. 以施工企业项目负责人为重点的责任体系的建立和落实情况，建设工程现场作业关键环节的安全监管责任落实情况，以防高处坠落、防危险性分部分项工程引发群死群伤事故为重点的“两防”专项整治开展情况；开展受限空间作业、基坑边坡和施工用电“三项整治”，对受限空间作业、基坑边坡和施工用电设立安全风险告知和责任人公示牌的情况；督促相关施工企业履行建设施工引发的地质灾害管理责任，防止人为工程活动诱发地质灾害的情况；进一步抓好安全生产隐患排查，重点加强建筑材料堆放、安全帽和安全背心、施工现场安全警示标识等方面的隐患排查；进一步开展全面深入的督查检查，做到横向到边、纵向到底，不留盲区。

2. 一般检查安排12天。

（二）检查方式。

依据行业相应标准和行业特点，对项目全年至少检查一次，具体监督检查对象、监督检查内容在现场检查方案中明确。

附件3之附件：1. 国土整治中心监督检查人员名单

2. 国土整治中心监督检查对象名单

3. 国土整治中心2023年监督检查计划

附件3之附件1

国土整治中心监督检查人员名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 所在部门（科室） | 备注 |
| 1 | 王 静 | 22009714094 | 国土整治中心 |  |
| 2 | 王国华 | 22009714021 | 国土整治中心 |  |
| 3 | 张秋佳 | 22009714077 | 国土整治中心 |  |

附件3之附件2

国土整治中心监督检查对象名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 行业类别 | 整治项目 | 规模 | 风险等级 | 是否重点 | 备注 |
| 1 | 重庆市万盛区顺兴建筑工程有限公司（生态环境)  | 土地整治 | 万盛经开区丛林镇全域土地综合整治项目 |  | 黄色 | 一般检查 |  |
| 2 | 重庆市美琳建筑工程有限公司(人居环境、土地地质改造） | 土地整治 | 万盛经开区丛林镇全域土地综合整治项目 |  | 黄色 | 一般检查 |  |
| 3 | 重庆万里航园林绿化有限公司 | 土地整治 | 万盛经开区关坝镇坪坝村土地整理项目 |  | 黄色 | 一般检查 |  |
| 4 | 重庆开德建筑工程有限公司 | 农村建设用地复垦 | 万盛经开区金桥镇星河村等（3）个村农村建设用地复垦项目、万盛经开区金桥等（2）个镇农村建设用地复垦项目 |  | 黄色 | 一般检查 |  |

附件3之附件3

国土整治中心2023年监督检查计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度 | 检查类别 | 单位名称 | 监督科室 | 备注 |
| 1-2月 | 一般检查 | 重庆市万盛区顺兴建筑工程有限公司（生态环境)  | 国土整治中心 | 检查人员随机 |
| 1-4月 | 一般检查 | 重庆市美琳建筑工程有限公司(人居环境、土地地质改造） | 国土整治中心 | 检查人员随机 |
| 1-3月 | 一般检查 | 重庆万里航园林绿化有限公司 | 国土整治中心 | 检查人员随机 |
| 3-6月 | 一般检查 | 重庆开德建筑工程有限公司 | 国土整治中心 | 检查人员随机 |

除以上土整项目，新增监督检查对象根据实际开工建设情况在现场检查方案中明确。