附件

万盛经开区住建局2021年第一季度安全生产风险清单

 填报单位：万盛经开区住房城乡建设局 填报时间：2021年1月15日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业领域 | 风险内容 | 风险失控的危害 | 管控措施 | 责任分工 |
| 1 | 建筑施工 | 低温高处作业 | 高处坠落和物体打击 | 1.严格禁止恶劣天气强行组织施工；2.切实采取有效的防冻、防滑措施；3.落实好高处作业安全防护措施；4.强化高处作业人员安全教育。 | 田云飞、王立均 |
| 2 | 建筑施工 | 冬季消防管理不到位 | 火灾 | 1.建立并落实消防安全责任制；2.严格消防总平面合理布局（消防通道、消防间距等）；3.配足消防器材、设置消防水源；4.严格防火管理（危化品管理、易燃易爆材料管理、动火管理、临时用电管理）；5.强化消防检查巡查、教育培训和应急演练。 | 田云飞、王立均 |
| 3 | 建筑施工 | 施工临时用电管理不到位 | 触电、火灾 | 1. 严格执行临时用电方案编制、审核、审批程序；2. 严格电工持证上岗3. 外电防护、接零接地保护系统、配电设施、线缆敷设应符合临时用电规范要求。 | 田云飞、王立均 |
| 4 | 建筑施工 | 深基坑、高边坡等危大工程安全管理不到位 | 坍塌 | 1.及时掌握并发布气象、地质灾害等信息；2.施工单位要严格按照住建部令第37号、建办质〔2018〕31号和重庆市住建委关于危大工程的管理要求实施危大工程，开展从危大工程的判定、安全专项施工方案编审、专家论证、安全技术交底、方案实施、动态跟踪检查、隐患治理、分阶段验收到最终销号的全过程、精细化管理；3.严格按照专项施工方案和监测方案实施；4.严格按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控与隐患排查治理实施指南（试行）》开展风险的判定、分级、管控和隐患的排查、分级、治理；5.完善安全事故应急救援预案并定期开展应急演练。 | 田云飞、王立均 |
| 5 | 建筑施工 | 盲目抢工带来的违规作业 | 人员伤害及财产损失 | 1.要求参建单位合理安排工程进度；2.强化作业人员安全教育培训；3.严厉打击盲目抢工违法违规行为，营造严管重罚的执法氛围。 | 田云飞、王立均 |
| 6 | 建筑施工 | 新冠肺炎疫情 | 人员伤害及财产损失 | 1.强化参建单位疫情常态化防控主体责任；2.加强人员管理（人员摸排、进出现场登记、体温检测、人员防护、宣传教育）等；3.加强施工现场管理（封闭管理、通风消毒等）；4.加强应急管理（完善应急预案、开展应急演练、建立联防联控机制等）。 | 田云飞、王立均 |
| 7 | 建筑施工 | “春节”后开（复）工 | 人员伤害及财产损失 | 1. 项目安全管理人员到岗到位；2. 加强作业人员安全教育培训；3. 加强施工现场安全生产条件全覆盖检查；4. 严格规范执行项目开（复）工审批程序。 | 田云飞、王立均 |

 填报人：田云飞 联系电话：17783815701