万盛经开办发〔2025〕11号

重庆市万盛经开区管委会办公室关于

印发万盛经开区提升农村饮水质量专项行动

实施方案（2025—2027年）的通知

各镇人民政府，各街道办事处，管委会各部门，区属国有重点企业，驻经开区有关单位：

《万盛经开区提升农村饮水质量专项行动实施方案（2025—2027年）》已经管委会同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

万盛经开区管委会办公室

2025年7月30日

（此件公开发布）

- 万盛经开区提升农村饮水质量

- 专项行动实施方案

- （2025—2027年）

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示精神，推动农村饮水高质量发展，根据《重庆市提升农村饮水质量专项行动方案》（渝府办发〔2025〕24号）精神，结合万盛实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化建设，全面推行农村饮水县域统管，提升万盛农村饮水保障服务能力和水平，确保农村居民长期稳定喝上“放心水”。到2026年，实现农村饮水县域统管。到2027年，有效解决特殊干旱年份整村连片缺水问题，基本解决抗风险能力较弱的农村地区饮水问题，大幅提升农村饮水质量，惠及农村居民4.73万人。特殊干旱年份因旱缺水人口控制在2‰以内，重点水源工程覆盖率达92%，规模化水厂覆盖率达76%，自来水普及率达95.5%。

二、重点任务

2025—2027年，组织实施水源、水厂、管网、水质、数字能力、管理能力、应急能力七项提升行动，系统谋划农村居民饮水安全项目，计划投资14800万元。

（一）水源提升行动。着力解决水源调蓄调配能力不足、易旱区域时节性缺水等问题。2025—2027年，实施水源提升工程1处。

（二）水厂提升行动。着力解决农村供水水厂制水能力不足、工艺落后等问题。推进农村水厂提档升级，小型集中供水工程规范化建设与改造，提升制水能力和工艺水平。实施水厂提升工程3处（其中，2026年1处；2027年2处）。

（三）管网提升行动。着力解决管网输配水能力不足、老化破损等问题。强化水厂管网连通，老旧供水管网更新改造，减少管网漏损，提升管网输配水能力。2025—2027年，建设、改造干支管网长度289公里（其中，2025年188.4公里，2026年70.4公里，2027年30.2公里）。

（四）水质提升行动。着力解决水源水质不稳定、净化消毒设施设备不完善等问题。强化饮用水水源地保护与监督管理，依法划定集中式饮用水水源地保护区。配套完善集中供水工程净化消毒设施设备，加强水源水、出厂水、管网末梢水检测。2025—2027年，划定集中式饮用水水源保护区2处，配套完善集中供水工程净化消毒设施设备6套，建设规模化水厂水质化验室配套项目5个，提升万盛水质检测能力。

（五）数字能力提升行动。着力解决农村供水工程态势感知能力不足、监管服务效能不高等问题。充分应用“政务·农村供水保障”子应用，横向打通生态环境、应急、气象、疾控等相关部门数据通道，通过三级数字化城市运行和治理中心纵向贯通“政务·农村供水保障”子应用至镇，基本实现农村饮水问题处置数字化多跨协同。2025—2027年，配置集中供水工程在线监测设备12处。到2027年，规模化水厂全面实现在线监测。

（六）管理能力提升行动。着力解决农村饮水管理专业化程度不高、长效管护机制不健全等问题。全面推进县域统管，建立相对统一的农村饮水管理体制，通过公平竞争的方式确定农村饮水县域统管工作承接主体。小散供水工程采取“公司技术指导”+镇域“1+M+N”管理模式，由镇村运维管护。2025—2027年，新增标准化管理工程39处。2026年，实现农村饮水县域统管。

（七）应急能力提升行动。着力解决应对自然灾害能力不足等问题。提升农村饮水风险事件“四预”能力，加快水源水厂建设和引调联通。健全农村饮水风险防控与处置预案体系，制定完善农村饮水应急预案，有效处置干旱缺水、水质污染等风险问题。2025—2027年，实施农村饮水应急能力提升工程1个。

三、政策措施

（一）健全项目推进机制。充分听取镇、村意见，突出问题导向，农业农村（水利）、发改、财政、规资、生态环境等部门协调联动，聚焦农村饮水薄弱环节，以解决稳定水量、水质安全保障为重点，建立专项行动建设项目清单，在保证总体要求和重点任务完成情况下，可局部调整项目。除小散工程由项目属地镇承担建设任务外，鼓励农村饮水县域统管承接主体承担项目建设管理任务，按照急用先行的原则，分年度有序实施。

（二）建立县域统管机制。进一步理顺农村饮水管理机制体制，组建县域统管推进工作专班，压实相关职能部门、镇以及县域统管承接主体责任，按照“成熟一个、移交一个”原则，逐镇逐厂指导，打表推进，确保在2026年完成县域统管目标任务，实行从水源到用户专业化、标准化运行管护。

（三）加强供水价格管理。根据《政府制定价格成本监审办法》等有关文件规定，按照“补偿成本、公平负担”的原则，科学合理确定度假景区、农村自来水水价，规范农村供水经营秩序。规模化供水工程水价由政府定价，小型集中供水工程水价由政府指导定价或者供用水双方协商定价。对农村供水规模利用率较低的工程，充分征求农村居民意见，推行“基本水价+计量水价”的两部制水价。加强农村供水价格管理，强化水费计收，形成“运行—收费—维护”长效运维良性循环机制，促进工程可持续运营。

（四）完善企业考核机制。建立资产运营管理和行业监督管理跨部门协作考核机制，兼顾企业运营经济效益指标及饮水安全社会效益指标，突出供水企业保障农村居民饮水的社会责任和市场服务职能。

（五）优化资金补贴机制。优化市级以上农村供水工程维修养护资金使用，重点用于老旧供水工程等维修养护。对因供水扬程高、管网长等客观原因造成农村供水水价高于城市供水水价且水费收入不能覆盖供水成本的集中供水工程，可根据实际情况探索建立补贴机制。城市供水管网向农村延伸部分，同等享受农村饮水保障优惠政策。

四、组织保障

（一）加强组织领导。组建提升农村饮水质量专项行动工作专班，建立健全统筹协调机制，明确有关部门及建设、运营企业职责，建立定期调度机制，细化任务清单，协调解决突出问题，全力推进专项行动。专班成员单位职责如下：

区农业农村局：牵头做好专项行动统筹协调，推动农村饮水县域统管，动态调整专项行动建设项目清单，加快推进项目实施，同时将符合条件的专项行动项目纳入乡村振兴建设项目库；

区发展改革局：负责建立项目审批绿色通道，指导项目业主做好地方政府专项债券的项目储备、申报、使用等工作，加强资金监管，牵头做好农村供水价格核定、管理等工作；

区财政局：配合行业主管部门做好资金筹集、拨付与监管等工作，会同区级有关部门统筹市级及以上相关专项资金，做好地方政府专项债券发行及资金监管等工作；

区规划自然资源局：负责将专项规划和重要项目统筹纳入同级国土空间规划一张图，保障项目用地需求；

区生态环境局：负责饮用水水源地规划选址和集中式饮用水水源保护区划定，加强水源地环境保护和监管；

区城市管理局：负责做好城市水厂供水管网向农村延伸工作，指导万南片区供水管网更新改造工程建设；

区卫生健康局（疾控中心）：负责做好供水水质卫生监测等工作；

区国资服务中心：负责制定承担农村饮水县域统管事务的国有企业激励考核政策；

各镇人民政府：履行属地管理责任，做好本辖区农村饮水相关工作。

（二）强化资金保障。专项行动所需资金，主要由地方政府专项债券、项目法人自筹、争上资金、其他资金4部分组成。要切实加强资金使用管理，专款专用、专账核算，加快项目推进和预算执行，充分发挥审计、财会监督的职能作用，严防发生弄虚作假、侵占挪用、滞留资金等违法违规行为，切实提升资金使用质效。

（三）严格监督考核。

强化全过程监管，专项行动工作专班将采取“四不两直”等方式，重点督查年度任务实施进度、工程质量、资金管理、水质达标率等，并畅通群众监督举报渠道。考核以市评价结果为基础，综合区级督查、水质监测、工程验收、整改落实及群众满意度等指标量化评分。对工作不力、进度滞后、质量隐患、水质不达标、资金违规使用、整改敷衍或数据造假等问题，依规分级分类精准问责，对失职渎职导致重大事故的“一案双查”。

附件：1．实施提升农村饮水质量专项行动工作专班

2．主要目标指标表

3．主要任务清单

- 4．名词解释

附件1

万盛经开区提升农村饮水质量

专项行动工作专班

为加强我区提升农村饮水质量专项行动工作的组织领导，经区党工委、管委会同意，决定成立万盛经开区提升农村饮水质量专项行动工作专班。专班人员及职责如下：

一、组成人员

组      长：陈  宇    党工委副书记、政法委书记

常务副组长：罗玉平    管委会副主任

副  组  长：淳光发    党工委办公室副主任

向明忠    管委会政务服务中心副主任

黄建辉    区农业农村局局长

成      员：发展改革局、财政局、规划自然资源局、生态环境局、城市管理局、农业农村局（水利局）、国资服务中心、卫生健康局（疾控中心）分管负责人。

专班办公室设在区农业农村局，办公室主任由黄建辉同志兼任。

二、专班职责

（一）贯彻落实市委、市政府和市级相关部门以及区党工委、管委会关于提升农村饮水质量专项行动（以下简称专项行动）有关工作要求，统筹推进农村饮水高质量发展、城乡供水一体化和县域统管进程，提升农村饮水保障服务水平。

（二）督促指导区级有关部门、各镇、企业解决专项行动工作中的重点、难点、堵点问题。

（三）定期调度专项行动工作推进情况。

（四）完成上级领导交办的其他工作。

三、工作机制

（一）专班各成员单位根据职责有序推进工作，专班或专班办公室定期召开调度会，及时通报工作进展情况，对落实责任不力、工作推进缓慢的相关单位和人员，提请纪工委、党工委办督查督办。

（二）把市对区专项行动评价结果、专项行动工作推进情况和相关单位履职情况，适时在全区范围内进行通报。

四、其他事项

（一）工作专班可根据工作需要增补成员。工作专班组成人员因工作变动需要调整的，由所在单位新任人员自行替补不再另行发文。

（二）专班及其办公室不刻制印章，由区农业农村局代章。

（三）专项行动各项工作实施完成后，专班自行撤销。

附件2

主要目标指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 目标指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  |
|  |  |  | 全市 | 万盛 | 全市 | 万盛 | 全市 | 万盛 |
| 1 | 重点水源工程覆盖率 | % | 89.2 | 90.0 | 90.0 | 91.0 | 90.8 | 92.0 |
| 2 | 农村规模化水厂覆盖率 | % | 65.5 | 75 | 69.0 | 75.2 | 72.5 | 76 |
| 3 | 农村自来水普及率 | % | 92.2 | 94.5 | 93.6 | 95 | 95.0 | 95.5 |
| 4 | 规模化水厂在线监测率 | % | 50.0 | 50.0 | 80.1 | 80.1 | 100 | 100 |
| 5 | 县域统管率 | % | 73.7 | 启动，完成桐梓沟水厂移交 | 84.2 | 实现县域统管 | 100 | 实现县域统管 |
| 6 | 规模化水厂及千人供水工程应急备用水源配备率 | % | 37.7 | 37.7 | 41.8 | 41.8 | 46.0 | 46.0 |

附件3

主要任务清单

| 序号 | 任务分类 | 建设水源工程数量（处） | 建设、改造水厂工程数量（处） | 建设、改造干支管网长度 （公里） | 划定集中式饮用水水源保护区数量（处） | 配备净化消毒设施设备数量（套） | 配置集中供水工程在线监测设备数量（处） | 新增标准化管理工程数量（处） | 实施应急能力提升工程数量（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市级下达任务 | 1 | 3 | 289 | 2 | 6 | 7 | 39 | 1 |
| 二 | 万盛拟完成任务 | 小（II）型水库麻沙沟水库，库容量15.90万m3 | 茶园水厂扩建；石林场镇供水站、河扁水厂改造升级 | 建设、改造干支管网289公里 | 结合万盛实际，计划划定2处集中式饮用水水源保护区 | 提升茶园水厂、石林场镇供水站、河扁水厂等3处水厂净水设备、消毒设备各1套 | 黑山、青年、青山湖、丛林、铁厂坡、光明、关家槽、泰山石、松林岗、板辽、金子山、桐梓沟等12处水厂 | 1.市级标准化工程：松林岗水厂等5处规模化供水工程； 2.区级标准化工程：茶园水厂等9处小型集中式供水工程； 3.标准化管理工程：华池水厂等25处小散供水工程。 | 万盛经开区东南部引调水联通工程 |

附件4

名词解释

- 1．城乡供水一体化：根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824—2024），城乡供水一体化是指实施城乡供水资源整合，对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务，实现城乡供水同标准、同质量、同服务。本方案结合重庆市实际，重庆市城乡供水一体化包含城市水厂、农村规模化水厂、规范化小型供水工程。

- 2．集中供水工程：指从水源集中取水，经净化和消毒后，通过配水管网输送到用户或集中供水点，且设计供水规模大于等于10m3/d或设计供水人口大于等于100人的供水工程，包含规模化水厂、小型集中供水工程。

- 3．规模化水厂：指设计供水规模大于等于1000m3/d或者设计供水人口大于等于1万人的集中供水工程。

- 4．小型集中供水工程：包括千人供水工程、百人供水工程。千人供水工程指设计供水规模大于100m3/d且小于1000m3/d或者设计供水人口超过1000人且小于1万人的农村集中供水工程，百人供水工程指设计供水规模大于10m3/d且小于100m3/d或设计供水人口超过100人且小于1000人的农村集中供水工程。

- 5．规范化小型供水工程：符合《小型农村供水规范化提升技术规程》要求的小型集中供水工程。

- 6．小型供水工程规范化建设和改造：按照国家有关建设标准，以保证供水安全和可靠，提升供水水量和水质保障程度为目标，对现有农村小型供水工程进行工艺改进、构筑物改扩建、主要单元更新和管理能力提升的活动。

- 7．小散工程：指小型集中供水工程和设计供水规模小于10m3/d且设计供水人口小于100人的分散供水工程。

- 8．县域统管：指以县域为单元，由专业化供水机构实施县域或片区农村供水工程统一管理、统一运维、统一服务。

- 9．重点水源工程：指小（2）型及以上水库和年引提（调）水能力10万立方米以上的引提（调）水工程。

- 10．特殊干旱年份：指由于降水量显著低于正常水平（本方案主要参考近20年的农村地区降水量），导致水资源严重短缺的年份。

11．易旱区域：指经常发生旱灾的区域（本方案以我区有完整气象记录以来最严重旱情的2022年发生农村饮水干旱缺水涉及的镇、村为基础，结合实际情况综合确定易旱区域）。

重庆市万盛经开区管委会办公室            2025年7月30日印发