万盛发改行审〔2025〕145号

重庆市万盛经开区发展改革局

关于同意万盛经开区人民医院县域医共体

资源共享中心和中心药房建设工程立项的

批  复

万盛经开区人民医院：

贵院报送的《关于万盛经开区人民医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程立项的函》（万盛人医函〔2025〕18号）及相关资料已收悉。经研究同意该项目立项，现将有关具体事宜批复如下：

一、项目名称

万盛经开区人民医院县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程

二、项目法人

万盛经开区人民医院

三、项目建设地点

万盛经开区

- 四、项目建设内容及规模

该项目以人民医院为牵头总医院，改造建筑面积约5000㎡，主要包括对医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应共享中心和中心药房（智慧共享中药房）进行装修、改造，完善水电、通风、消防等基础设施，配备低温过氧化氢等离子灭菌器、低温甲醛灭菌器等医疗设备85台（套）及影像储存和管理系统、影像分析等系统。

五、项目投资及资金来源

- 该项目总投资为6500万元。资金来源为争取中央补助资金以及业主自筹。

- 六、项目建设工期：24个月。

七、项目代码：2504-500359-04-01-939916

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

2025年9月4日

重庆市万盛经开区发展改革局办公室       2025年9月4日印发