万盛2020年水土保持重点工程王家坝小流域以奖代补项目奖补资金公示表

| 项目名称 | 万盛2020年水土保持重点工程王家坝小流域以奖代补项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设主体 | 重庆王家坝旅游开发有限公司 | 建设地点 | 南桐镇王家坝村 |
| 建设时间 | 2020年6月11日~2020年9月23日 |  |  |
| 参建单位 | 行业主管部门：万盛经开区水利局 万盛经开区财政局 项目所在镇：南桐镇人民政府 监理单位：重庆市智创水土保持科开发有限技公司 设计单位：重庆王家坝旅游开发有限公司 审计单位：重庆中一工程咨询有限公司 |  |  |
| 建设规模及实施内容 | 综合治理水土流失面积2.0km2。实际建设内容为：新建沉砂池2口，蓄水池整治2口，1.2m观光便道1807.7m，1.2m观光便道（路带沟）287.60m，3.5m机耕道724.10m，封禁碑2座。经果林：龙泉蜜桃栽植（杆径：3-5cm）3100株，龙泉蜜桃载植（杆径：0.3-0.6cm）5343株，中国红桃树栽植（杆径：3-5cm）1100株，中国红桃树栽植（杆径：0.3-0.6cm）1988株。 |  |  |
| 完成投资（万元） | 项目完成总投资103.9239万元。其中：工程措施69.5584万元；林草措施25.5055万元；生态修复措施0.0729万元；独立费用5.7571万元。资金构成：财政奖补资金61.3571万元，业主自筹39.5368万元，群众投劳折资3.03万元。 |  |  |
| 奖补金额（万元） | 财政奖补资金共61.3571万。其中：工程措施和林草措施奖补金额55.6万元，独立费用奖补金额5.7571万元。 |  |  |
| 资金来源 | - 市水利发展资金 |  |  |