黑山镇生态环境保护督察反馈第30项问题整改复土复绿项目

竞

争

性

比

选

文

件

重庆市綦江区黑山镇人民政府

2022年4月

黑山镇生态环境保护督察反馈第30项问题  整改复土复绿项目施工竞争性比选文件

一、比选条件

黑山镇生态环境保护督察反馈第30项问题整改复土复绿建设项目，比选人为重庆市綦江区黑山镇人民政府。经过充分的前期准备，该工程项目已具备发包条件。经研究，决定采用公开竞争性比选的方式进行发包。

二、工程概况及比选范围

1、工程概况：对拆除部分土地进行复土复绿，复土复绿面积约8亩。

2、工程地点：黑山镇北门村石笋社。

3、工程造价：约18.4万元（工程单价：包干价2.3万元/亩）

4、计划工期：15日历天（2022年5月6日至2022年5月20日止）。

三、资金情况

资金来源：区财政资金

四、现场踏勘

现场踏勘由比选申请人在开标前自行踏勘。踏勘现场发生的一切费用由比选申请人自行负责，勘查与否均视为已踏勘。如踏勘过程中发生安全事故，概由比选申请人自行负责。如有疑问，向比选人咨询。

联系人：杨汶松            电话：15696003902

五、工程质量要求

工程交工验收的质量评定：合格；

工程竣工验收的质量评定：合格。

六、比选申请人资格审查条件

本次竞争性比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件：

1、施工企业资质等级要求

（1）比选申请人必须具备独立法人资格和有效的企业法人营业执照。（须提供有效的营业执照副本复印件并加盖比选申请人单位公章；原件带至比选现场备查。）

（2）必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且同时具备有效安全生产许可证。（提供资质证书副本复印件并加盖比选申请人单位公章，原件带至比选现场备查）。

（3）具备有效的安全生产许可证，企业法定代表人、拟担任该项目经理和拟任本项目专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件并加盖比选申请人单位公章，原件带至开标现场备查）。

2、本工程比选不接受联合体申请。

七、比选申请报价原则：

1、本工程为总价比选，最高限价为：2.3万元/亩，高于或等于最高限价的按废标处理。

2、比选申请人的比选申请价，已包含了为实施和完成本工程范围内所有工程项目所需的人工、材料、运费、渣场、机械、开挖、质检、安装、缺陷修复、管理、利润、临时用地、环保、临时道路、供电、驻地建设、安全措施、保险、税费等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、比选申请人的比选申请价应以执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》、《重庆市建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）、《重庆市建设工程计价定额综合解释》（2018）及相关配套文件。

4、人工费按材料价格参考2020年11期《重庆工程造价信息》及近期施工所在地市场价格计算进行调整，材料价格按施工期间实际到场经甲乙两方认质认价后确认。

5、在合同实施期间，比选申请人填写的单价不予调整，经区财政评审的除外。

6、比选人在工程项目清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），比选申请人不得修改，否则，将被否决比选申请。

7、本工程的比选申请货币为人民币。

八、工程结算原则：

1、本工程采用按实计算合同；

2、工程量按现场实际完成量计算，以执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》、《重庆市建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）、《重庆市建设工程计价定额综合解释》（2018）及相关配套文件。

3、人工费按材料价格参考2020年11期《重庆工程造价信息》及近期施工所在地市场价格计算进行调整，材料价格按施工期间实际到场经甲乙两方认质认价后确认。

4、工程总价按现场实际验收合格的数量进行结算。

5、设计变更原则

因变更引起的价格调整按照下列原则处理：

（1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；

（2）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

九、比选申请文件的编制、装订与提交

（一）装订要求

1、比选申请文件应按照《比选申请文件格式》装订成册，并应编制目录。

2、比选申请文件的装订，必须保证装订牢固，否则，比选人对由于比选申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

（二）密封要求

1.比选申请文件袋使用比选申请人自制的 “比选申请文件”袋。

2.“比选申请文件”装入“比选申请文件”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章，同时应按规定在封套上写明如下内容。

招标人名称：

比选申请人名称：                （盖章）

黑山镇生态环境保护督察反馈第30项问题整改复土复绿项目

竞争性比选申请文件

在2022年5月5日11时10分前不得开启

3.如果比选申请文件没有按上述规定制作和密封，该比选申请文件拒绝接收。

4.若比选申请文件内容较多，相应的文件袋不能满足装袋要求，比选申请人可用多个的文件袋按比选文件的要求装入比选申请文件。

十、评标办法

1、评选小组由比选人组建，成员3人。

2、本工程比选设置最高限价为2.3万元/亩。

3、有效报价：所有小于最高限价的比选报价为有效报价，高于或等于最高限价的报价无效，作废标处理。

4、评标方法：本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，并按投标报价从低到高顺序确定前三名中标候选人的评标方法。

5、分值计算

有效比选申请报价中最低报价得分100分，每增加1%扣10分，扣完为止。所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

评审人员应对比选申请人按综合得分由高到低排序推荐合格的中标候选人。若同时出现2个或2个以上比选申请人的最高得分相同，则比选人采取现场抽签的方式确定第一中标候选人的名次。

十一、工程比选时间安排

1、2022年4月27日—2022年4月29日，上午9时00至11时30分、下午14时00分至16时30分(北京时间)在重庆市綦江区黑山镇人民政府办公室领取比选文件。竞争比选文件不收取任何费用。

- 递交比选申请文件的时间为2022年5月5日10时30分至11时00分，地点为黑山镇人民政府规划建设管理环保办公室。

- 比选时间和地点：2022年5月5日11时10分在重庆市綦江区黑山镇人民政府二楼会议室进行竞争性比选。

十二、重新比选和不再比选

1、重新比选，有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选申请截止时间止，比选申请人少于3个的；

（2）经评选小组评审后否决所有比选申请文件的。

2、不再比选：

重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序比选和评选，确定中选人。经评审无合格比选申请人不再比选。

十三、无效比选申请文件的确认

有下列情况之一者，均视为未响应本竞争比选文件而作为废标条件：

1、递交的比选申请文件没有加盖比选单位印章的；

2、未按本竞争性比选文件要求按时提交比选保证金的；

3、比选申请文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、比选申请报价高于或等于最高限价的；

5、比选申请报价明显低于成本的。

6、比选申请工期超过规定的工期的；

7、竞争性比选文件中要求的比选文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；
    8、比选申请文件附有比选人不能接受的条件的。

十四、比选申请其他约定

1、因比选人自身原因不能按时完工的，则按延迟10000元/天进行处罚；

2、中标单位未经比选人同意等造成的土地损失由其自行负责赔偿恢复，并给予10000元/处的罚金；

3、发生安全事故，由中标单位全权负责。

十五、工程款支付

1、本工程以根据审计机构审定金额作为工程价款结算依据。(审减率大于5%的超额部分的审计费用由中标单位承担，并在工程款中扣除)

2、办理工程进度款及其他相关款项时，按申请进度款及其他相关款项的70%进行支付（以上级资金拨付到位为前提），剩下30%为工程保证金。交工验收合格并审计完成后支付至审计金额的95%；交工1年后竣工验收合格支付至审计金额的100%（不计息）。

十六、附件《比选申请文件格式》（附后）

黑山镇生态环境保护督察反馈第30项问题整改复土复绿建设项目施工

比

选

申

请

文

件

比选申请人：　　　 　　 （盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字）

年  月  日

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

### 法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	          月               日

经营期限：

姓名：	 性别： 	 年龄：   	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表

人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证粘贴处

### （二）授权委托书

本人    	（姓名）系      	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托    	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改南门村民宿村落建设项目施工比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：             （盖单位公章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

法定代表人身份证粘贴处              委托代理人身份证粘贴处

重庆市綦江区黑山镇北门村村民委员会：

### （三）报价函

根据贵方拟建工程，黑山镇生态环境保护督察反馈第30项问题整改复土复绿项目的竞争性比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究招标文件及其相应的补遗资料、书面通知等规定后，结合本工程实际情况和市场行情，我方对该工程的投标报价为              元，大写                    ，详情见下表：

比选申请人：                           （盖章）

法定代表人：                       （签字）

单位地址：

邮政编码：          电话：              传真：

日    期：            年            月            日

### （四）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表后附营业执照、资质证书等复印件。

### （五）拟投入本项目施工人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业及 技术职称 | 执业资格情况 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按比选文件规定提交相应资料，所有资料必须加盖比选申请人鲜章。比选时提供上述有关证明和证件的原件，以备核验。

### （六）承诺函

（比选人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选申请，自愿作出以下承诺：

1、我公司2018年1月1日至比选申请截止日比选申请资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

（6）因拖欠农民工工资被记录在册或被主管部门处罚；

（7）因发生安全生产事故被安全监管部门给予处罚。

2、我公司拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与比选申请文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司拟派的项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加比选的比选申请将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，比选申请保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司的比选申请文件符合第四章 合同条款及格式规定，比选申请文件中没有比选人不能接受的条件。

比选申请人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日